Projekt

UMOWA nr ……./……/2019

zawarta w Starachowicach  w  dniu  ….2019 r.  pomiędzy:

Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A. z siedzibą                                             w 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29, podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 664-17-78-096, Regon 290914494, uprawnioną                                   do otrzymywania faktur VAT, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000070790, kapitał zakładowy 16 688 700zł opłacony w całości,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Marcin Perz		- Prezes Zarządu

Miłosz Pamuła 	- Wiceprezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”,

o treści następującej

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  czyszczenie kanalizacji deszczowej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” –Podstrefa Starachowice, obszar nr 1.

- Zakres prac do wykonania obejmuje:

- czyszczenie potoku Nr 1 o długości 2200 mb, na odcinku od osadnika III B do rzeki Kamiennej oraz przepust kolejowy o długości L= 12 mb,

- czyszczenie potoku nr 3 o długości 1 200 mb wraz z przepustami - 6 szt.,

- czyszczenie osadnika błota i tłuszczu III B o wymiarach dna 30 x 40 m, wymiary korony 36 x 46 m, pojemności użytkowej 1 560 m³ i średniej głębokości użytkowej 1,3 m,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Radomskiej                             do odolejacza przy „bramie zegarowej” o długości 637 mb, w tym 22 studni                        i 3 szt. kratek ściekowych,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Głównej, na odcinku od skrzyżowania  z ul. Cz. Klarnera (d. Bema) do ogrodzenia MAN -a, dł. 200 mb- Ø200 ( z przykanalikami),

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Cz. Klarnera ( d.ul. Bema) , na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ogrodzenia MAN -a, dł. 70 mb- Ø500                                 ( z przykanalikami),

- czyszczenie odolejacza  wód opadowych na ul. Narzędziowej (d. ul. Zielona), (przy „bramie  zegarowej),

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Energetycznej i Stara 266 (d. ul. Ciasna)o długości:42mb- Ø150, 221mb- Ø200, 43 mb - Ø300, w tym 18 studni 11 wpustów ulicznych z przykanalikami,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w  ul. E. Kwiatkowskiego (d. ul. Wieżowa), od ob. 30a do Cersanit S.A. o długości 275 mb Ø600, w tym:10 szt. studzienek  rewizyjnych i 7 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej E. Kwiatkowskiego (d. ul. Węglowa)                         o długości: 260 mb Ø500, 132 mb Ø200, 36 mb odwodnienia liniowego typu  U 250, 12 szt. studzienek Ø 200 i 12szt. wpustów ulicznych (z  przykanalikami),

- czyszczenie kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Radomskiej o długości : 90 mb Ø200 mm, 70 mb Ø400, w tym 9 szt. studni i 6 szt.  wpustów ulicznych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach i usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie ich wykonywania.

- Wykonawca jest zobowiązany zutylizować osady pochodzące z czyszczenia kanalizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i udokumentować Zamawiającemu protokół z wykonanych czynności, będący potwierdzeniem utylizacji wytworzonego odpadu, jako warunek dokonania odbioru  końcowego  przedmiotu umowy.

§ 2.

- Ustala się następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie	-  po podpisaniu umowy i przekazaniu teren budowy,

- zakończenie	- do dnia  30.11.2019 r.

- Strony ustalają, że  rozpoczęcie  prac nastąpi po protokolarnym  przekazaniu terenu.

- Strony ustalają, że terminem  zakończenia prac  będzie data sporządzenia protokółu końcowego odbioru robót z wynikiem pozytywnym, podpisanego przez obie strony.

- Zamawiający winien przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W przypadku  nieuzasadnionego nieprzystąpienia Zamawiającego do odbioru     w wyżej określonym terminie, Wykonawca ma prawo przystąpić do jednostronnego odbioru, uprawniającego do wystawienia faktury.

§ 3.

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy                              w kwocie …………… zł netto (słownie zł netto:………………………………..)  plus podatek VAT, za cały zakres prac, w tym:

- czyszczenie potoku Nr 1 o długości 2200 mb, na odcinku od osadnika III B do rzeki Kamiennej oraz przepust kolejowy o długości L= 12 mb - …………..zł netto,

- czyszczenie potoku nr 3 o długości 1 200 mb wraz z przepustami - 6 szt.- …………….zł netto,

- czyszczenie osadnika błota i tłuszczu III B o wymiarach dna 30 x 40 m, wymiary korony 36 x 46 m, pojemności użytkowej 1 560 m³ i średniej głębokości użytkowej 1,3 m –…………..zł netto,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Radomskiej do odolejacza przy „bramie zegarowej” o długości 790 mb, w tym 28 studni i 6 szt. kratek ściekowych –……….. zł netto,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Głównej, na odcinku od skrzyżowania                                 z ul. Cz. Klarnera (d. Bema) do ogrodzenia MAN -a, dł. 200 mb- Ø200 ( z przykanalikami) –…………..zł netto,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w Cz. Klarnera ( d.ul. Bema) , na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ogrodzenia MAN -a, dł. 70 mb- Ø500 ( z przykanalikami) –………….zł netto ,

- czyszczenie odolejacza  wód opadowych na ul. Narzędziowej (d. ul. Zielona), (przy „bramie  zegarowej) –………………zł netto,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Energetycznej i Stara 266 (d. ul. Ciasna)  o długości:42mb- Ø150, 221mb- Ø200, 43 mb - Ø300, w tym 18 studni i 11 wpustów ulicznych z przykanalikami –…………zł netto,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w  ul. E. Kwiatkowskiego (d. ul. Wieżowa), od ob. 30a do Cersanit S.A.    o długości 275 mb Ø600, w tym:10 szt. studzienek  rewizyjnych     i 7 szt. wpustów ulicznych z przykanalikami - ……….zł netto,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej E. Kwiatkowskiego (d. ul. Węglowa)                           o długości: 260 mb Ø500, 132 mb Ø200, 36 mb odwodnienia liniowego typu U 250, 12 szt. studzienek Ø 200 i 12szt. wpustów ulicznych (z  przykanalikami)              –…………zł netto,

- czyszczenie kanalizacji deszczowej na parkingu przy ul. Radomskiej o długości : 90 mb Ø200 mm, 70 mb Ø400, w tym 9 szt. studni i 6 szt.  wpustów ulicznych –………….zł netto.

- zagospodarowanie (utylizacja) osadów określonych w § 1 ust. 4 umowy.

- Kwota określona w pkt.1 obejmuje cały zakres zleconych prac oraz koszt wywozu                  i zagospodarowania odpadu powstałego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zapoznał się z zakresem prac do wykonania i oświadcza, że złożona przez niego oferta obejmuje cały zakres prac niezbędny do prawidłowego wykonania  przedmiotu umowy.

§ 4.

- Strony ustalają  etapowe fakturowanie wykonanych prac. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót.

- Warunki płatności  - 30 dni od daty  otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- W razie niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca upoważniony jest do  naliczania odsetek ustawowych.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Dopuszcza się płatność w formie kompensaty wzajemnych należności

§ 5.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie,  zgodnie             z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu szkód materialnych i szkód na osobach w trakcie wykonywania czynności wynikających             z realizacji przedmiotu zamówienia, począwszy od dnia przekazania terenu  do dnia zakończenia przedmiotu zamówienia i odbioru robót.

§ 6.

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- 20% wartości robót netto.

- opóźnienia  zakończenia robót – 0,2 % wartości robót netto za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót  w toku wg stanu na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane prace. Zabezpieczenie robót zostanie wykonane w obustronnie uzgodnionym zakresie na koszt strony, która odstąpiła od umowy.

- W przypadku spowodowania przerwy  w wykonaniu robót z winy Zamawiającego, termin realizacji przedmiotu umowy zostanie wydłużony o okres powstałej przerwy.

- W razie poniesienia przez Zamawiającego szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej do pełnej wysokości szkody.

§ 7.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy , w przypadku gdy :

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni roboczych,

- Wykonawca nie przestrzega postanowień umowy.

§ 8.

- Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów roboczych będzie ………………… tel. ………………………………………………………………….

- Przedstawicielem Zamawiającego  do kontaktów roboczych będzie …………………………………tel. (410 275-48-72)

- Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie kierownik Biura Administracji i Inwestycji.

§ 9.

Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone będzie  protokółem odbioru końcowego robót  sporządzonego w obecności obu stron.

§ 10.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Wykonawca  wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przez Zamawiającego czasie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12.

Wykonawca  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie                                z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w celu realizacji  niniejszej umowy.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 14.

Strony zobowiązują się do rozstrzygania  spraw spornych w drodze negocjacji. W przypadku nieuzgodnienia stanowisk, sprawy sporne rozstrzygane będą na drodze postępowania sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 16.

Załącznikiem  do umowy, stanowiącymi jej integralną część jest oferta Wykonawcy  dnia ……………………….r., - Załącznik Nr 1.

Zamawiający:	                        				       Wykonawca:

………………………						…………………………

………………………						…………………………